**Распределение задач с контрольными точками**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Задача** | **Срок** |
| Георгий | Создать модель данных | 11.03.2020 |
| Евгений | Написать каркас с помощью HTML  1)Авторизация.  2)Главная.  3)Регистрация.  4)Мои устройства.  5)Добавление устройства.  6)Смена логина/почты.  7)Профиль.  8)Выйти. | 31.03.2020 |
| Евгений | Окрасить каркас с помощью CSS | 05.04.2020 |
| Евгений | Оживить окрашенный каркас с помощью JS | 15.04.2020 |
| Данил | Общение с наставниками | 31.03.2020 |
| Георгий | Создание базы данных | 20.04.2020 |
| Георгий | Настройка сервера | 10.04.2020 |
| SQBit | Бета-тест | 25.04.2020 |
| SQBit | Исправление багов | 30.04.2020 |